รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.................................

ด้วยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน     ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ดังนี้

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

“เป็นองค์กรที่มีคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง คำนึงคุณภาพชีวิต ลดวิกฤตสิ่งแวดล้อม”

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น

๒. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

๓. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง

๔. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น

๕. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี

๖. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว และการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๗. การสร้างความเข้มแข็งด้านการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลังให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่และ ภารกิจที่มีอยู่เดิม  และที่ได้รับโอนจากการกระจายอำนาจจากรัฐบาล

๘. การเพิ่มศักยภาพของผังเมืองให้เป็นเครื่องมือชี้นำและสนับสนุนการพัฒนา เมืองอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาด้านอื่นๆ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการคมนาคมสะดวก

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านประชาชนมีคุณภาพ

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ง. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น      (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

| ยุทธศาสตร์ | 2566 |  | 2567 |  | 2568 |  | 2569 |  | 2570 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 19 | 12,656,870 | 16 | 20,093,630 | 16 | 15,930,185 | 7 | 4,556,500 | 8 | 5,752,700 |
| 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 42 | 1,024,800 | 44 | 1,299,000 | 38 | 1,223,200 | 39 | 1,267,400 | 38 | 1,251,600 |
| 3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 22 | 2,038,690 | 19 | 1,676,400 | 11 | 1,328,510 | 20 | 2,225,800 | 16 | 2,243,910 |
| 4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว | 5 | 150,000 | 5 | 150,000 | 5 | 150,000 | 5 | 150,000 | 5 | 150,000 |
| 5. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 14 | 1,857,600 | 15 | 1,315,000 | 16 | 7,815,000 | 15 | 1,315,000 | 15 | 1,315,000 |
| รวม | 102 | 17,727,960 | 99 | 24,534,030 | 86 | 26,446,895 | 86 | 9,514,700 | 82 | 10,713,210 |

จ. การจัดทำงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 63 โครงการ งบประมาณ 4,088,450 บาท ตั้งจ่ายรายการใหม่ระหว่างปี จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 1,736,744.80 บาท รวม 74 โครงการ งบประมาณ 5,825,194.80 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | ตั้งจ่ายรายการใหม่ระหว่างปี | งบประมาณ ตั้งจ่ายระหว่างปี | รวมโครงการและงบประมาณ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | จำนวนโครงการ | จำนวนงบประมาณ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 2,362,250‬ | 3 | 703,240.30 | 12 | 3,065,490.30 |
| 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 40 | 1,142,800‬ | 2 | 18,045 | 42 | 1,160,845‬ |
| 3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2 | 10,000 | 5 | 636,459.50 | 7 | 646,459.50 |
| 4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว | 5 | 160,000 | - | - | 5 | 160,000 |
| 5. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 7 | 413,400‬ | 1 | 379,000 | 8 | 792,400 |
| รวม | 63 | 4,088,450 | 11 | 1,736,744.80 | 74 | 5,825,194.80 |

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ และโครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ โดยมีการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นรวม 58 โครงการ จำนวนเงิน 4,046,071.16‬ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | จำนวนโครงการ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | จำนวนโครงการ ทั้งหมด |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 9 | 75.00 | 2 | 16.67 | 1 | 8.33 | 12 | 100 |
| 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 34 | 80.95 | - | - | 8 | 19.05 | 42 | 100 |
| 3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 5 | 71.43 | - | - | 2 | 28.57 | 7 | 100 |
| 4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว | 5 | 100.00 | - | - | - | - | 5 | 100 |
| 5. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 5 | 62.50 | 1 | 12.50 | 2 | 25.00 | 8 | 100 |
| รวมทั้งสิ้น | 58 | 78.38 | 3 | 4.05 | 13 | 17.57 | 74 | 100 |

สรุป

โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีจำนวน 102 โครงการ

- โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 63 โครงการ ตั้งจ่ายรายการใหม่ระหว่างปี จำนวน 11 โครงการ รวม 74 โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ร้อยละ 72.55

- โครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละของการดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ร้อยละ 78.38

- โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.70

- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.92

ผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผนฯ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | วันเริ่มดำเนินการ- วันสิ้นสุดการดำเนินการ | ความสำเร็จ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 1 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านตาพวง ถึงบ้านป้าเจียน หมู่ที่ 9 | 561,000 | 629,200 | 420,000 | วันเริ่มดำเนินงาน 4 สค. 2566 วันสิ้นสุด 23 กย. 2566 |  | - | - |
| 2 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม | 480,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ 483,076.91 | 483,076.91 | วันเริ่มดำเนินงาน 31 สค.2566 วันสิ้นสุด 2 กย.2566 |  | - | - |
| 3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสำเร็จรูปบริเวณ คลองต้นมะพร้าว หมู่ที่ 9 | 287,710 | 287,710 (โอนเพิ่ม 201,290) รวม 489,000 | - | - | - | กันเงิน | - |
| 4 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโต๊ะก๊าด บ้านหัวตะเข้ หมู่ที่ 9 | 196,000 | 165,880 | 155,000 | วันเริ่มดำเนินงาน 26 มิย. 2566 วันสิ้นสุด 4 สค. 2566 |  | - | - |
| 5 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) | 10,000 | 10,000 | - | - | - | - |  |
| 6 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมขยายถนนด้านข้าง ซอยสุขเปี่ยม 1 หมู่ที่ 4 | 172,750 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ 167,163.39 | 172,000 | วันเริ่มดำเนินงาน 21 สค.2566 - วันสิ้นสุด 20 ตค.2566 |  | - | - |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผนฯ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | วันเริ่มดำเนินการ- วันสิ้นสุดการดำเนินการ | ความสำเร็จ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 เชื่อมต่อคลอง 10 หมู่ที่ 9 | 59,600 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ 53,000 | 53,000 | วันเริ่มดำเนินงาน 26 มิย. 2566 วันสิ้นสุด 14 สค. 2566 |  | - | - |
| 8 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 | 499,800 | 495,800 | 495,000 | วันเริ่มดำเนินงาน 23 มีค. 2566 วันสิ้นสุด 7 พค.2566 |  | - | - |
| 9 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | 24,000 | 41,220 | 30,000 | วันเริ่มดำเนินงาน 21 สค. 2566 วันสิ้นสุด 5 ตค.2566 |  | - | - |
| 10 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยสุขเปี่ยม 2 หมู่ที่ 4 | 50,000 | 50,000 | 41,875.36 | วันเริ่มดำเนินงาน 24 เมย. 2566 วันสิ้นสุด 5 พค.2566 |  | - | - |
| 11 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองตะเคียน หมู่ที่ 5 | 489,300 | 487,840 | 482,000 | วันเริ่มดำเนินงาน 8 สค. 2566 วันสิ้นสุด 21 กย.2566 |  | - | - |
| 12 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการติดตั้งไฟนำร่อง หมู่ที่ 7 | 100,000 | 194,600 | - | - | - | - |  |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผนฯ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | วันเริ่มดำเนินการ- วันสิ้นสุดการดำเนินการ | ความสำเร็จ |  |  | ผลสัมฤทธิ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ | 10,000 | 20,000 | - | - | - | - |  | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 10,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ 13,500 | 13,500 | 24 สค.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมความรู้การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย | 20,000 | 20,000 | 13,760 | 31 มค.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 9 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 7 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 28 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 22 สค.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ หมู่ที่ 7 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 2 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 14 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 9 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 8 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 28 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผนฯ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | วันเริ่มดำเนินการ- วันสิ้นสุดการดำเนินการ | ความสำเร็จ |  |  | ผลสัมฤทธิ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 10 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 6 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 11 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 3 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 12 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 8 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 29 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 13 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 29 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 14 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจจราจร | 15,000 | 15,000 | 16,740 (โอนเพิ่ม 2,000) | 23 สค.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 15 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการช่วยเหลือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - |  | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้ขอรับการช่วยเหลือ |
| 16 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 29 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 17 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 5 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 26 สค.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 18 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 30,000 | 30,000 | - | - | - | - |  | ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์โควิค |
| 19 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 4 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 25 สค.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผนฯ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | วันเริ่มดำเนินการ- วันสิ้นสุดการดำเนินการ | ความสำเร็จ |  |  | ผลสัมฤทธิ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 20 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจ้างครูผู้สอน | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 1 ตค. 65 - 29 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 21 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการเรียนรู้เกษตรเพื่อชีวิตตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) | 15,000 | 15,000 | 12,840 | 17 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 22 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสอนวิชาชีพท้องถิ่น (ครูดนตรีไทย) | 21,600 | 21,600 | 21,600 | 9 พย. 65 - 13 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 23 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 5 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 26 สค.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 24 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | 30,000 | 30,000 | 18,190 | 21 กย.66 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 25 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 22 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 26 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันผู้เรียนในสถานศึกษา | 298,200 | 298,200 (โอนเพิ่ม 43,200) รวม 341,400 | 317586 คงเหลือ 7,614 | 1 ตค. 65 - 9 ตค.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 27 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 1 ธค. 65 - 29 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 28 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการเสริมทักษะความรู้นอกเวลาเรียน | 20,000 | 25,000 | 6,121 | 30 มค. 66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 29 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 30 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 30 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการค่ายเด็กและเยาวชน | 30,000 | 30,000 | 29,935 | 25 สค.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผนฯ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | วันเริ่มดำเนินการ- วันสิ้นสุดการดำเนินการ | ความสำเร็จ |  |  | ผลสัมฤทธิ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 31 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน | 30,000 | 30,000 | 10,617.00 | 31 สค.2566 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 32 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ | 6,000 | 6,000 | - | - | - | - |  |  |
| 33 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็ง | 45,000 | 45,000 | 30,540.00 | 8 สค.2566 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 34 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด | 8,000 | 8,000 | 8,000.00 | 26 มิย2566 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 35 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | 5,000 | 3,000 | - | - | - | - |  | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์โควิค |
| 36 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งระดับหมู่บ้าน ตำบลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 13,000 | 13,000 | - | - | - | - |  | หน่วยงานที่ขอรับอุดหนุนไม่ขอรับ |
| 37 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | 40,000 | 50,000 | - | - | - | - |  | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้ขอรับ |
| 38 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | 40,000 | 40,000 | - | - | - | - |  | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีผู้ขอรับ |
| 39 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี | 15,000 | 15,000 | 12,333 | 27 มีค.2566 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 40 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 40,000 | 40,000 | 39,845 | 12 เมย.2566 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 41 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการคัดแยกขยะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 15,000 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ 4,545 | 4,545 | 18 สค.2566 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 42 | การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1 ธค.2565 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผนฯ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | วันเริ่มดำเนินการ- วันสิ้นสุดการดำเนินการ | ความสำเร็จ |  |  | ผลสัมฤทธิ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดลอกเหมืองตาเกี๊ย หมู่ที่ 9 | 54,500 | -ตั้งจ่ายรายการใหม่ 52,000 |  | 15 มิย.66 - 30 มิย.66 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | 30,000 | 5,000 | - | - | - | - |  | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีพื้นเป้าหมายในการดำเนินการ |
| 3 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - |  | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีพื้นเป้าหมายในการดำเนินการ |
| 4 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองต้นลำแพน หมู่ที่ 5 | 64,680 | - | ตั้งจ่ายรายการใหม่ 64,000 | 8 กพ.66 - 23 กพ..66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองตาเยื่อ หมู่ที่ 5 | 39,300 | - | ตั้งจ่ายรายการใหม่ 39,000 | 2 กพ.66 - 17 กพ..66 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองเงิน หมู่ที่ 5 | 139,100 | - | ตั้งจ่ายรายการใหม่ 139,000 | 6 กพ. 66 - 26 กพ.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 7 | การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 5 | 405,600 | - | ตั้งจ่ายรายการใหม่ 342,459.50 | 23 มีค. 66 - 6 พค.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผนฯ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | วันเริ่มดำเนินการ- วันสิ้นสุดการดำเนินการ | ความสำเร็จ |  |  | ผลสัมฤทธิ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1 | การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว | โครงการจัดงาน "เปิดโลกทะเลโคลน" | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 21 เม.ย. 66 - 30 เมย..66 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 2 | การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา | 15,000 | 25,000 | 9,290 | 27 กค.66 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 3 | การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น | 25,000 | 25,000 | 10,610 | 7 กย.66 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว | โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1 กพ. 66 26 มีค.66 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 12 เม.ย. 66 - 16 เมย..66 |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามแผนฯ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ | งบประมาณเบิกจ่ายจริง | วันเริ่มดำเนินการ- วันสิ้นสุดการดำเนินการ | ความสำเร็จ |  |  | ผลสัมฤทธิ์ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการ เสร็จสิ้น | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| 1 | การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | 150,000 | 100,000 | - | - | - | - |  | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากต้องโอนเงินไปใช้ในภารกิจอื่น |
| 2 | การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | สำรองจ่าย | 300,000 | 255,400 | - | - | - | - |  | ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากไม่มีเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้น |
| 3 | การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 13,000 | 13,000 | 3,030 | 3 กค.2566 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 4 | การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 22,000 | 20,000 | 15,780 | 3 พค.2566 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 5 | การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการอบรมวินัยและการดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10,000 | 10,000 | 7,020 | 22 สค.2566 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 6 | การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม | 160,600 | ตั้งจ่ายรายการใหม่ 379,000 | - | 26 กย. 66 - 25 ธค.66 |  |  | - | ดำเนินการล่าช้าเนื่องจากหาผู้รับจ้างไม่ได้ |
| 7 | การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 4 ตค. 65 - 29 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| 8 | การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 140,000 | 140,000 | 127,026.30 | 1 ธค. 65 - 30 กย.66 |  | - | - | ดำเนินการแล้วเสร็จ |

1.5 ปัญหา/อุปสรรคการ

ปัญหาและอุปสรรค

1. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวนมากเกินไปซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ ทำให้อัตราความสำเร็จในการนำไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

2. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

3. เกิดความล่าช้าในการดำเนินโครงการในเรื่องของการขออนุญาตใช้พื้นที่ เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่ของกรมชลประทาน และกรมธนารักษ์ หนังสืออุทิศที่ดิน ทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของประชาชน

4. การที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือสั่งการให้แบบก่อสร้างของ อบต. ที่จะดำเนินการต้องมีการรับรองแบบจากผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะ (วิศวกร หรือ สถาปนิก) แต่เนื่องจาก อบต. ไม่มีบุคลากร ทำให้ต้องมีการขอยืมตัวจากหน่วยงานอื่น ทำให้เกิดความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. การกำหนดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นแต่ละปีควรคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้

2. สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคม เกี่ยวกับการเสนอโครงการให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้และสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. ควรมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรและจัดทำมาตรฐานด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน