# แผนการดำเนินงาน

# ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕67

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 66 และมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 และประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฉบับต่างๆ ที่กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม มีหน้าที่และอำนาจในการจัดทำระบบบริการสาธารณะหรือการจัดทำบริการสาธารณะและกิจรรมสาธารณะ และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดไว้ เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เป็นต้น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล     บ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายใน       อันได้แก่ สำนัก กองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม จะใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานและควบคุมการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม เป็นไปอย่างเหมาะสมา และมีประสิทธิภาพ มีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป

ส่วนที่ ๑

# บทนำ

1.1 บทนำ

แผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนที่แสดงถึงรายละเอียดโครงการพัฒนาท้องถิ่นและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น แสดงให้เห็นถึงการลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและ   บูรณาการการทำงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานภายในอันได้แก่ สำนัก กอง ส่วน ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน

1.2 วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรม งานต่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุสำหรับการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดให้พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดที่มีการดำเนินการจริงที่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนั้น

3. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

4. เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญให้ผู้บริหารท้องถิ่น ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณรายจ่ายตามที่ได้กำหนดและประกาศใช้

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม งานจ่างๆ รวมถึงครุภัณฑ์หรือวัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะและของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานประจำปี เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 แล้ว แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี ในการจัดทำแผนการดำเนินงาน มีขั้นตอนดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อย 30 วัน

3. นอกจากการจัดทำแผนการดำเนินงานที่มาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว การจัดทำแผนการดำเนินงานอาจมาจากการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณหรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

4. การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ในการขอขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565

1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน

1. ทำให้การดำเนินงานในปีงบประมาณมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น

2. การติดตามประเมินผล การนำแผนไปปฏิบัติ มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปีของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ทราบถึงจำนวนงบประมาณที่ต้องจ่ายจริงในแต่ละปี

5. สามารถบริหารเวลาในการดำเนินงานโครงการของทุกส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล

6. สามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหาอันเกิดจากการดำเนินโครงการต่างๆ ตามงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้อย่างถูกต้อง

1.5 การนำแผนการดำเนินงานไปปฏิบัติ

แผนการดำเนินงานต้องมีความสอดคล้องกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำแผนการดำเนินงานที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติให้สอดคล้องพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดให้รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขแผนการดำเนินงานแล้วแต่กรณี เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนที่ 2

# บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ประกอบด้วยบัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และบัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  ดังนี้

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ (แบบ ผด.01)

แบบ ผด.01 เป็นแบบบัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด หน่วยงานรับผิดชอบ

การจัดทำแผนการดำเนินงานตามแบบ ผด.01 นี้ จะต้องลงรายการยุทธศาสตร์   กลยุทธ์ แผนงาน จำนวนโครงการที่ดำเนินการ การคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด จำนวนงบประมาณ และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด และต้องระบุหน่วยงานรับผิดชอบและเมื่อลงแต่ละยุทธศาสตร์และแผนงานแล้ว จะต้องรวมผลทุกครั้ง และจะต้องรวมผลในภาพรวมทั้งหมดด้วย

การลงยุทธศาสตร์และแผนงานโดยภาพรวมทั้งหมด ผลของการคิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด และการคิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด จะต้องเป็นร้อยละร้อยเสมอ (100)

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ (แบบ ผด.02)

แบบ ผด.02 เป็นแบบบัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/โครงการ/รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ วัสดุ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น                      (แบบ ผด.02/1) ประกอบด้วยประเภทของครุภัณฑ์ วัสดุ กลยุทธ์ พร้อมแสดงแผนงาน โดยมีลำดับที่/รายละเอียดครุภัณฑ์ที่ดำเนินการ/งบประมาณ (บาท)/สถานที่ดำเนินการ/หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก/ปีงบประมาณและเดือน โดยเริ่มจากเดือนตุลาคมของปีหนึ่งไปสิ้นสุดเดือนกันยายนอีกปีหนึ่ง

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.1

2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.2 ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ | อุตสาหกรรมและการโยธา | 8 | 57.14 | 3,196,680 | 22.43 | กองช่าง |
| รวม | 1 | 1 | 8 | 57.14 | 3,196,680 | 22.36 | 1 |
| 2. การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | สังคมสงเคราะห์ | 1 | 100.00 | 40,000 | 100.00 | กองสวัสดิการสังคม |
|  |  | เคหะและชุมชน | 3 | 100.00 | 30,000 | 85.71 | สำนักปลัด |
|  |  | การเกษตร | 1 | 100.00 | 40,000 | 100.00 | สำนักปลัด |
|  | 2.2 ปลูกฝังความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข | บริหารงานทั่วไป | 1 | 100.00 | 20,000 | 100.00 | สำนักปลัด |
|  | 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา | การศึกษา | 9 | 100.00 | 727,000 | 100.00 | กองสวัสดิการสังคม |
|  | 2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข | งบกลาง | 1 | 100.00 | 50,000 | 100.00 | กองสวัสดิการสังคม |
|  |  | สาธารณสุข | 18 | 94.74 | 225,000 | 91.84 | สำนักปลัด |
|  | 2.7 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 3 | 100.00 | 70,000 | 100.00 | สำนักปลัด |
|  | 2.8 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | รักษาความสงบภายใน | 1 | 100.00 | 20,000 | 100.00 | สำนักปลัด |
|  | 2.11 แก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 100.00 | 30,000 | 100.00 | กองสวัสดิการสังคม |
|  | 2.12 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | สาธารณสุข | 1 | 100.00 | 12,000 | 83.34 | สำนักปลัด |
|  |  | สร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 1 | 100.00 | 8,000 | 100.00 | สำนักปลัด |
| รวม | 8 | 9 | 41 | 93.18 | 1,272,000 | 99.84 | 2 |

| ยุทธศาสตร์ | กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา | แผนงาน | โครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ (บาท) | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยงาน แบบ ผด.1 รับผิดชอบหลัก |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ | 3.3 ดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ำ คูคลอง | การเกษตร | 8 | 47.05 | 442,600 | 26.96 | สำนักปลัด |
|  | 3.5 ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | การเกษตร | 2 | 100.00 | 25,000 | 71.42 | สำนักปลัด |
| รวม | 2 | 1 | 10 | 52.63 | 467,600 | 27.89 | 1 |
| 4. การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว | 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น | การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 4 | 80.00 | 100,000 | 66.67 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 1 | 1 | 4 | 80.00 | 100,000 | 66.67 | 1 |
| 5. การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 5.1 มีการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายหลัก ยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | บริหารงานทั่วไป | 1 | 100.00 | 15,000 | 100,000 | สำนักปลัด |
|  |  | งบกลาง | 1 | 100.00 | 343,942 | 100.00 | สำนักปลัด |
|  | 5.2 ภาครัฐมีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ | บริหารงานทั่วไป | 1 | 100.00 | 5,000 | 38.46 | สำนักปลัด |
|  | 5.4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ | บริหารงานทั่วไป | 3 | 100.00 | 177,000 | 97.25 | สำนักปลัด |
|  | 5.5 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ พัสดุและทรัพย์สิน เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด | บริหารงานทั่วไป | 1 | 100.00 | 50,000 | 62.50 | สำนักปลัด |
|  |  | รักษาความสงบภายใน | 1 | 100.00 | 50,000 | 100.00 | สำนักปลัด |
|  |  | เคหะและชุมชน | 1 | 100.00 | 50,000 | 0.38 | สำนักปลัด |
|  |  | อุตสาหกรรมและการโยธา | 2 | 100.00 | 60,000 | 100.00 | กองช่าง |
|  | 5.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล | การศึกษา | 1 | 100.00 | 140,000 | 100.00 | กองสวัสดิการสังคม |
| รวม | 5 | 6 | 12 | 80.00 | 890,942 | 67.75 | 3 |
| รวมทั้งสิ้น | 16 | 18 | 75 | 77.32 | 5,927,222 | 31.75 | 3 |

2.2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แบบ ผด.2

จำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2  แนวทางการพัฒนา : ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุง รื้อถอน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเจ๊ภา (ช่วงที่ 2) ถึงบ้านนายล้าน หมู่ที่ 9 | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 393 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,179 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.บ้านแหลม กำหนด | 685,800 | ซอยเจ๊ภาถึง บ้านนายล้าน หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 2 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 7 | กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.บ้านแหลม กำหนด | 683,100 | ถนนสายข้างสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 3 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองต้นมะพร้าวหน้าบ้าน ป้าเจียน หมู่ที่ 9 | กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.บ้านแหลม กำหนด | 455,000 | ถนนสายคลอง ต้นมะพร้าว หน้าบ้านป้าเจียน หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 4 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตะเคียน ถึงถนนสายบางลำภู หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2) | กว้าง 3.50 เมตร ยาว 235 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 822.50 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต.บ้านแหลม กำหนด | 472,300 | ถนนสายเลียบคลองตะเคียน ถึงถนนสายบางลำภู หมู่ 5 (ช่วงที่ 2) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองน้ำเชี่ยวตั้งแต่คลอง 10 ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1) | ช่วงที่ 1 กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนาว 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร ตามแบบรูปรายการที่ อบต. บ้านแหลม กำหนด | 477,800 | ถนนสายเลียบคลองน้ำเชี่ยวตั้งแต่คลอง 10 ถึงท่อลอดเหลี่ยม หมู่ 5 (ช่วงที่ 1) | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 6 | ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตั้งแต่ถนนสายเพชรบุรี - บ้านแหลม ถึงถนนสายเลียบคลอง 9 พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 | กว้าง 3.00 เมตร ยาว 152 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 456 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1.00 เมตร 1 จุด จำนวน 4 ลูก ตามแบบรูปรายการที่ อบต. บ้านแหลม กำหนด | 282,700 | ตั้งแต่ถนนสายเพชรบุรี - บ้านแหลม ถึงถนนสายเลียบคลอง 9 พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |
| 7 | ปรับปรุงและเคลื่อนย้ายศาลาที่พักผู้โดยสาร หมู่ที่ 9 | ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 4.50 เมตร ตามแบบที่ อบต.บ้านแหลม กำหนด | 110,000 | จากทุ่งธรรมรักษ์ไปโค้งปลาไก่ หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |
| 8 | เงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคา (ค่า K) | เพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ) | 30,000 | อบต.บ้านแหลม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 3,196,700 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.2

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.2

2.1  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย รวมถึงด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้สามารถเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม | 40,000 | ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต.บ้านแหลม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 40,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

(2) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการ 3Rs รักษ์โลก | อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี | 10,000 | โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 2 | โครงการกวาดบ้านทำความสะอาดเมือง (Big Cleaning Day) | บำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่สาธารณะ จัดระเบียบ ทำความสะอาด สร้างจิตสำนึก ปลูกฝังคุณธรรม | 10,000 | พื้นที่สาธารณะ ในเขต อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 3 | โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ สาธิตการทำปุ๋ยจากขยะอินทรีย์สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ | 10,000 | หมู่ 9 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| รวม |  |  | 30,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

(3) แผนงานการเกษตร

แบบ ผด.2

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย | ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ | 40,000 | ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 40,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.2

2.2  แนวทางการพัฒนา : ปลูกฝังความสามัคคี และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันสำคัญของชาติ | จัดงานหรือจัดกิจกรรม จัดนิทรรศการในวันสำคัญของชาติและสถาบันหลักของขาติ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ วันปิยมหาราช ฯลฯ | 20,000 | อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ตามมติคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลกำหนด |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.2

2.3  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการจ้างครูผู้สอน | เพื่อเพิ่มบุคลากรในการสอนเด็ก จำนวน 2 อัตรา เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 | 120,000 | โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย | เพื่อให้นักเรียนปฐมวัยได้มีการเรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา และจากวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 | 18,000 | โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 3 | โครงการเรียนรู้เกษตรเพื่อชีวิตตามแนวพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) | เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักคิด เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับมาใช้ในงานอาชีพ โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 | 15,000 | โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 4 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันผู้เรียนในสถานศึกษา | เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการตามสัดส่วนตามวัย โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 | 345,600 | โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการสอนวิชาชีพท้องถิ่น (ดนตรีไทย) | เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี และมีสุนทรียภาพด้านดนตรีไทย โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนมิตรภาพที่ 34 | 21,600 | โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 6 | โครงการจ้างครูผู้สอน | เพื่อเพิ่มบุคลากรในการสอนเด็ก จำนวน 2 อัตรา เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างทั่วถึง โดยสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา | 120,000 | โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 7 | โครงการค่ายเด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ ผ่านฐานการเรียนรู้ | 30,000 | อบต.บ้านแหลม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| 8 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสมให้กับเด็กในเขต อบต.บ้านแหลม | 70,000 | อบต.บ้านแหลม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2567 |
| 9 | โครงการเสริมทักษะความรู้นอกเวลาเรียน | จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพิ่มทักษะในการดำเนินชีวิต | 25,000 | โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| รวม |  |  | 765,200 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.2

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.2

2.4  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข

(1) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ | สมทบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 50,000 | ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2566 |
| รวม |  |  | 50,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

(2) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการช่วยเหลือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ | 40,000 | ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการจัดทำโครงการ | 25,000 | ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 3 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 1 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 10,000 | หมู่ 1 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 4 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 1 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | 10,000 | หมู่ 1 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.2

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี หมู่ที่ 2 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 10,000 | หมู่ 2 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 6 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 2 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 | 10,000 | หมู่ 2 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 7 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 10,000 | หมู่ 4 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 8 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 4 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | 10,000 | หมู่ 4 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 9 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 10,000 | หมู่ 5 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 10 | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 5 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 | 10,000 | หมู่ 5 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 11 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 6 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 10,000 | หมู่ 6 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 12 | โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ หมู่ที่ 6 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 | 10,000 | หมู่ 6 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 13 | โครงการโรคหนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 7 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 10,000 | หมู่ 7 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 14 | โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม หมู่ที่ 7 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 | 10,000 | หมู่ 7 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 15 | โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 10,000 | หมู่ 8 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |

แบบ ผด.2

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ |  | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 16 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 8 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | 10,000 |  | หมู่ 8 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 17 | โครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 9 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 10,000 |  | หมู่ 9 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 18 | โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี หมู่ที่ 9 | สนับสนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 | 10,000 |  | หมู่ 9 อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 225,000 |  | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.2

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.2

2.7  แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ประชาคมตำบล | 5,000 | ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| 2 | โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ แก่ผู้สูงอายุ | 50,000 | อบต.บ้านแหลม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี | จัดอบรมให้ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพให้แก่สตรีตำบลบ้านแหลม | 15,000 | อบต.บ้านแหลม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| รวม |  |  | 70,000 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.2

2.8  แนวทางการพัฒนา : พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการระงับอัคคีภัย | 20,000 | อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2567 |
| รวม |  |  | 20,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.2

2.11  แนวทางการพัฒนา : แก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน | จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเพิ่มทักษะความรู้ด้านอาชีพแก่ประชาชน | 30,000 | หมู่ 9 อบต.บ้านแหลม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| รวม |  |  | 30,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แบบ ผด.2

2.12  แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(1) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา | จัดโครงการอบรมให้ความรู้ | 12,000 | โรงเรียน บ้านแหลมวิทยา | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มกราคม 2567 |
| รวม |  |  | 12,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด | สนับสนุนงบประมาณให้กับ ที่ทำการปกครองอำเภอ บ้านแหลม | 8,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| รวม |  |  | 8,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.2

3.3  แนวทางการพัฒนา : ดูแลรักษาความสะอาดแหล่งน้ำ คูคลอง

(1) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ขุดลอกคลองและกำจัดวัชพืชคลองตะเคียน หมู่ที่ 5 | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 2,870 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,228.75 ลูกบาศก์เมตร | 127,300 | คลองตะเคียน หมู่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 2 | ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองกาหลง หมู่ที่ 9 | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,080 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 2,646 ลูกบาศก์เมตร | 104,300 | คลองกาหลง หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 3 | ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองจาก หมู่ที่ 9 | ตั้งแต่คลองสามง่ามถึงคลองน้ำเชี่ยว กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 650 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 568.75 ลูกบาศก์เมตร | 22,400 | ตั้งแต่คลองสามง่ามถึงคลอง น้ำเชี่ยว หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 4 | ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองสามง่าม หมู่ที่ 9 | กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 1,230 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,537.50 ลูกบาศก์เมตร | 60,600 | คลองสามง่าม หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 5 | ขุดลอกและกำจัดวัชพืชคลองหัวตะเข้ หมู่ที่ 9 | กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 550 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 618.75 ลูกบาศก์เมตร | 24,600 | คลองหัวตะเข้ หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| 6 | ขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองต้นเป้ง หมู่ที่ 9 | ตั้งแต่เหมืองต้นลำภูถึงคลองตาแฟงและเหมืองตาบาง กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตร | 47,300 | ตั้งแต่เหมือง ต้นลำภูถึง คลองตาแฟงและเหมืองตาบาง หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 7 | ขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองตาบาง หมู่ที่ 9 | ตั้งแต่คลองต้นมะพร้าวถึงคลองตาแฟงและเหมืองต้นเป้ง กว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ยาว 600 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 750 ลูกบาศก์เมตร | 29,500 | ตั้งแต่คลอง ต้นมะพร้าวถึงคลองตาแฟงและเหมืองต้นเป้ง หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 8 | ขุดลอกและกำจัดวัชพืชเหมืองนาวัดอุตมิงค์ หมู่ที่ 9 | ตั้งแต่เหมืองต้นลำภูถึงเหมืองตาบาง กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 675 ลูกบาศก์เมตร | 26,600 | ตั้งแต่เหมือง ต้นลำภูถึง เหมืองตาบาง หมู่ 9 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| รวม |  |  | 442,600 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

แบบ ผด.2

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการการเกษตร และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แบบ ผด.2

3.5  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการปล่อยพันธุ์ สัตว์น้ำ | จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ | 5,000 | คลองน้ำเชี่ยว หมู่ 5 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สิงหาคม 2567 |
| 2 | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ | 20,000 | พื้นที่ในเขต อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| รวม |  |  | 25,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยว

แบบ ผด.2

4.1  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการส่งเสริม ภูมิปัญญาท้องถิ่น | เพื่ออนุรักษ์ รักษาวัฒนธรรมท้องถิ่น และการถ่ายทอดความรู้โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น | 25,000 | หมู่ 9 อบต.บ้านแหลม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา | กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา | 15,000 | วัดในกลาง | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กรกฎาคม 2567 |
| 3 | โครงการจัดกิจกรรมร่วมงานพระนครคีรีเมืองเพชร | สนับสนุนงบประมาณให้กับที่ ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม | 30,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านแหลม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| 4 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ | สนับสนุนงบประมาณให้กับ วัดศีรษะคาม | 30,000 | วัดศีรษะคาม | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | เมษายน 2567 |
| รวม |  |  | 100,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบ ผด.2

5.1  แนวทางการพัฒนา : มีการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายหลัก ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการโครงการให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 15,000 | ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | พฤศจิกายน 2566 |
| รวม |  |  | 15,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

(2) แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | สำรองจ่าย | เพื่อสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือจำเป็นเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน | 343,942 | อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 343,942 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบ ผด.2

5.2  แนวทางการพัฒนา : ภาครัฐมีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการอบรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บทลงโทษและแนวทางป้องกันการประพฤติมิชอบต่างๆ | 5,000 | อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| รวม |  |  | 5,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบ ผด.2

5.4  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้เป็นคนดี คนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี | 20,000 | จ.เพชรบุรี | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มิถุนายน 2567 |
| 2 | โครงการอบรมวินัยและดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับวินัยข้าราชการ | 7,000 | อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ธันวาคม 2566 |
| 3 | โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง | เพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหางานท้องถิ่น | 150,000 | ต่างจังหวัด | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | มีนาคม 2567 |
| รวม |  |  | 177,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบ ผด.2

5.5  แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ พัสดุและทรัพย์สิน เพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | 50,000 | อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 50,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | 50,000 | อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 50,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

(3) แผนงานเคหะและชุมชน

แบบ ผด.2

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | 50,000 | อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 50,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา ซ่อมแซมที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 30,000 | อบต.บ้านแหลม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| 2 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ | เพื่อเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง | 30,000 | อบต.บ้านแหลม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 60,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แบบ ผด.2

5.6  แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริม และสนับสนุนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

(1) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |  |
| 1 | ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | จัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนมิตรภาพ ที่ 34 | 140,000 | โรงเรียนมิตรภาพที่ 34 | กองสวัสดิการสังคม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | กันยายน 2567 |
| รวม |  |  | 140,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.2/1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | ตู้เหล็ก | ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ | 12,000 | อบต.บ้านแหลม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 12,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.2/1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) | รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน | 850,000 | อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 850,000 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.2/1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

3.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องตัดหญ้า | เครื่องตัดหญ้า แบบข้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง | 10,600 | อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ตู้เย็น | ตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ | 13,000 | อบต.บ้านแหลม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 23,600 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผด.2/1

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖7

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี

4. ครุภัณฑ์โรงงาน

4.1  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ | เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 6,400 | อบต.บ้านแหลม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | สว่านโรตารี | สว่านโรตารี่ ขนาด 24 มิลลิเมตร พร้อมชุดดอกโรตารี่และหัวสกัด จำนวน 1 เครื่อง | 9,400 | อบต.บ้านแหลม | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 15,800 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

แบบ ผด.2/1

5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | พ.ศ. ๒๕๖6 |  |  | พ.ศ. ๒๕๖7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เครื่องสำรองไฟฟ้า | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง | 2,500 | อบต.บ้านแหลม | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  | 2,500 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |